AL TOQUE

Informe de Cumplimiento: Documentación vs. Proyecto

Revisión técnica detallada del proyecto Flutter + Firebase

Alumno: Gabo  ·  Fecha del análisis: 21 de mayo de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto Al Toque (D:\App\al_toque) implementa una porción sustancial de lo descrito en el documento AL_TOQUE_v2_Corregido.docx. El stack base está alineado: Flutter 3.10+, Dart 3.0+, Riverpod, GoRouter, Firebase Auth, Firestore, Storage y FCM. Las capas N-Layer existen (core, models, providers, repositories, screens) y hay 32 pantallas implementadas con la lógica de negocio principal (autenticación, búsqueda, mapa, reserva, confirmación con QR, dashboard admin, flash slots, partidos).

Sin embargo, el proyecto presenta brechas relevantes frente a la documentación: faltan componentes prometidos como Google Sign-In, Google Maps API (se reemplazó por flutter_map / OpenStreetMap), Cloud Functions, pruebas automatizadas (cobertura ≥ 80%) y CI/CD con GitHub Actions. Hay además inconsistencias terminológicas (rol 'admin' en el doc vs 'dueno' en el código) y de modelado (las 9 colecciones documentadas no corresponden 1:1 con las 8 implementadas; 'transacciones' y 'horarios' no existen como colecciones independientes, y aparece 'prediccionesIA' no documentada).

Veredicto: cumplimiento parcial. El núcleo funcional del MVP está en marcha; los requisitos no funcionales (testing, CI/CD) y un par de funcionalidades documentadas (reseñas, Google Sign-In, Cloud Functions) no están implementados aún.

# 2. Cumplimiento global por área

| Área | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Stack tecnológico base | ✓ Cumple | Flutter 3.10+, Dart 3.0+, Riverpod 2.0+, GoRouter, Firebase Core/Auth/Firestore/Storage/Messaging — todos presentes en pubspec.yaml. |
| Arquitectura N-Layer | ✓ Cumple | Carpetas core/ models/ providers/ repositories/ screens/ widgets/ siguen el patrón documentado. |
| Modelos de datos | ⚠ Parcial | 8 modelos en lib/models (doc dice 9). No existen HorarioModel ni TransaccionModel. Aparece PrediccionIAModel no documentado en el ER. |
| Colecciones Firestore | ⚠ Parcial | Faltan 'horarios' y 'transacciones' como colecciones documentadas. canchas es subcolección de complejos (ok). Aparece prediccionesIA extra. |
| Reglas de seguridad | ✓ Cumple | firestore.rules cubre usuarios, complejos, reservas, partidos, flashSlots, prediccionesIA y reseñas con funciones isOwner/isDueno/isDuenoDeComplejo. |
| Índices Firestore | ✓ Cumple | firestore.indexes.json define 8 índices compuestos para reservas, partidos y flashSlots. |
| Autenticación email/password | ✓ Cumple | Firebase Auth integrado en providers/auth_provider.dart. |
| Google Sign-In | ✗ No cumple | Documento (RF-001, stack) lo exige; el pubspec.yaml NO incluye google_sign_in y no hay flujo OAuth implementado. |
| Mapas — Google Maps API | ✗ No cumple | Doc prescribe Google Maps API; el proyecto usa flutter_map (OpenStreetMap). Funcionalmente equivalente pero NO es la tecnología comprometida. |
| Flujo de reserva 3 pasos | ✓ Cumple | reservar_screen.dart implementa selección de horario + método de pago + confirmación, con QR en confirmacion_screen.dart. |
| Métodos de pago | ⚠ Parcial | Implementa Yape, Plin, Tarjeta y Efectivo como selectores en UI, pero no hay integración real con pasarelas (PagoEfectivo no aparece). Sin Cloud Function de cobro. |
| Cloud Functions | ✗ No cumple | Doc lo justifica como capa servidor (pagos, notificaciones, automatización). NO existe carpeta functions/ ni código Node.js. |
| FCM push notifications | ✓ Cumple | core/services/notification_service.dart inicializa FCM, background handler en main.dart. |
| Panel admin con KPIs | ✓ Cumple | admin_dashboard_screen.dart + admin_ingresos_screen.dart con fl_chart. |
| Flash Sales (RF-009) | ✓ Cumple | Modelo, provider, repositorio y pantallas admin/usuario presentes. |
| Crear Partidos (RF-006) | ✓ Cumple | Modelo, provider, repositorio y flujo completo (crear → live → completado). |
| Reseñas / Calificaciones (RF-007 / CU-008) | ✗ No cumple | ResenaModel existe pero no hay repositorio, provider ni pantalla UI para crear/listar reseñas. Solo se usa en database_seeder. |
| Tests unitarios / integración (RNF mantenibilidad ≥80% cobertura) | ✗ No cumple | No existe carpeta test/. Sin Mockito en dev_dependencies a pesar de ser mencionado en el stack. |
| CI/CD GitHub Actions | ✗ No cumple | Stack lo enumera; no existe .github/workflows/. |
| Documentación (Docs/) | ⚠ Parcial | Carpeta Docs/ está vacía y README.md es genérico ('A new Flutter project'). La doc técnica vive como .docx separado. |
| Terminología de roles | ⚠ Inconsistencia | Documento usa 'admin'; el código usa 'dueno' (jugador/dueno). Conviene unificar. |

# 3. Requisitos funcionales (RF) — verificación

| ID | Funcionalidad | Estado | Evidencia / Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Autenticación email + Google | ⚠ Parcial | Email/contraseña sí (auth_provider.dart). Google Sign-In NO implementado: falta dependencia google_sign_in y flujo OAuth. |
| RF-002 | Búsqueda de canchas | ✓ Cumple | screens/mapa/mapa_screen.dart + filter_bar.dart con filtros por tipo / precio / distancia. |
| RF-003 | Mapa interactivo | ⚠ Parcial | Implementado con flutter_map (no Google Maps API como exige el doc). Funcional pero tecnología diferente. |
| RF-004 | Sistema de reservas 3 pasos | ✓ Cumple | reservar_screen.dart → confirmacion_screen.dart con QR. |
| RF-005 | Gestión de pagos | ⚠ Parcial | UI con selector (Yape/Plin/Tarjeta/Efectivo) y guardado de metodoPago en reserva. Sin pasarela real ni Cloud Function de cobro. |
| RF-006 | Crear partidos | ✓ Cumple | crear_partido_screen + partido_live + partido_completado, modelo y repositorio. |
| RF-007 | Calificaciones / Reseñas | ✗ No cumple | Modelo ResenaModel existe; sin repositorio, provider ni UI. No se puede crear ni listar reseñas desde la app. |
| RF-008 | Panel Admin con KPIs | ✓ Cumple | admin_dashboard + admin_ingresos con fl_chart (gráficos). |
| RF-009 | Flash Sales | ✓ Cumple | flash_slot_model, flash_slots_provider, flash_slots_repository y pantallas admin/usuario. |
| RF-010 | Push notifications | ✓ Cumple | notification_service.dart con FCM foreground + background, flutter_local_notifications para locales. |

# 4. Requisitos no funcionales (RNF)

| Requisito | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento (<2s) | ~ No verificable | Sin tests de performance ni benchmarks. Firestore + caché en memoria del provider deberían cumplir, pero falta evidencia. |
| Disponibilidad 24/7 (≥99.5%) | ✓ Cumple por SLA | Hereda SLA de Firebase. Sin monitoreo propio (Firebase Crashlytics/Performance no añadido al pubspec). |
| Seguridad (HTTPS, JWT, reglas) | ✓ Cumple | Firebase Auth gestiona JWT; firestore.rules limita acceso por rol y propiedad. |
| Escalabilidad | ✓ Cumple | Firestore escala automáticamente; modelo NoSQL con subcolecciones correcto. |
| Usabilidad | ✓ Cumple | Tema light/dark, GoogleFonts, shimmer para loading, empty_state_widget. Buena experiencia. |
| Portabilidad iOS 14+ / Android 8+ / Web | ⚠ Parcial | Carpetas ios/, android/, web/ presentes; falta verificación de minSdk Android y compatibilidad iOS 14. |
| Mantenibilidad (cobertura ≥80%) | ✗ No cumple | No existe carpeta test/. Sin Mockito. README sin documentación del proyecto. |

# 5. Casos de uso (CU)

| ID | Caso de uso | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Registrarse | ⚠ Parcial | registro_screen.dart con email/contraseña; sin opción Google Sign-In. |
| CU-002 | Iniciar sesión | ⚠ Parcial | login en welcome_screen.dart; redirección por rol funcional. Sin Google Sign-In. |
| CU-003 | Buscar canchas | ✓ Cumple | mapa_screen + filter_bar con filtros funcionales. |
| CU-004 | Ver detalles | ✓ Cumple | complejo_detalle_screen.dart. |
| CU-005 | Reservar cancha | ✓ Cumple | reservar_screen → confirmacion_screen con QR. |
| CU-006 | Ver mis reservas | ✓ Cumple | Presente en perfil_screen.dart + reservas_provider. |
| CU-007 | Crear partido | ✓ Cumple | crear_partido + partido_live + partido_completado. |
| CU-008 | Calificar complejo | ✗ No cumple | Sin pantalla ni flujo para crear reseña post-reserva. |
| CU-009 | Dashboard admin | ✓ Cumple | admin_dashboard_screen.dart con KPIs y gráficos. |
| CU-010 | Gestionar horarios | ✓ Cumple | admin_horarios_screen.dart + admin_precios + admin_canchas. |
| CU-011 | Crear flash sale | ✓ Cumple | admin_flash_slots_screen.dart + flash_slots_repository. |

# 6. Modelo de datos — ER documentado vs. implementado

El documento describe 9 colecciones; el proyecto tiene 8 archivos de modelo. La correspondencia no es 1:1:

| Colección documentada | Modelo en código | Colección Firestore | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | ✓ usuario_model.dart | ✓ usuarios | Roles: jugador / dueno (doc dice 'admin'). |
| complejos | ✓ complejo_model.dart | ✓ complejos | Incluye duenoUid, ratings, servicios. |
| canchas | ✓ cancha_model.dart | ✓ complejos/{id}/canchas | Subcolección como prescribe el doc. |
| horarios | ✗ NO existe | ✗ NO existe como colección | Los slots/horarios se computan a partir de reservas + canchas; no hay HorarioModel. |
| reservas | ✓ reserva_model.dart | ✓ reservas | Estados: pendiente/confirmada/cancelada. |
| transacciones | ✗ NO existe | ✗ NO existe | Sin colección ni modelo. Solo texto 'Transacciones' en UI admin/ingresos. |
| reseñas | ✓ resena_model.dart | ⚠ resenas (path definido, sin uso) | Sin repositorio ni provider que escriba en la colección. |
| flash_slots | ✓ flash_slot_model.dart | ✓ flashSlots | Implementación completa. |
| partidos | ✓ partido_model.dart | ✓ partidos | Implementación completa. |
| (no documentado) | ✚ prediccion_ia_model.dart | ✚ prediccionesIA | Modelo y colección extra no descritos en el ER del doc. |

# 7. Stack tecnológico — promesa vs. realidad

| Tecnología prometida | Implementada | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Flutter 3.10+ / Dart 3.0+ | ✓ Sí | pubspec.yaml: sdk ^3.10.0. |
| Riverpod 2.0+ | ✓ Sí | flutter_riverpod ^3.3.1 (cumple ≥ 2.0). |
| GoRouter 12+ | ✓ Sí | go_router ^17.2.2. |
| Firebase Auth | ✓ Sí | firebase_auth ^6.4.0. |
| Cloud Firestore | ✓ Sí | cloud_firestore ^6.3.0 + rules + indexes. |
| Cloud Functions | ✗ No | Sin carpeta functions/. Lógica de pago/notificación corre en cliente. |
| Firebase Storage | ✓ Sí | firebase_storage ^13.3.0. |
| FCM | ✓ Sí | firebase_messaging ^16.2.0 + handler background. |
| Google Maps API | ✗ No | Se usa flutter_map (OpenStreetMap) en lugar de google_maps_flutter. |
| PagoEfectivo / Yape | ✗ No (UI sólo) | Solo selector de método; sin SDK ni Cloud Function de cobro. |
| Flutter Test + Mockito | ✗ No | Sin carpeta test/. Mockito no está en dev_dependencies. |
| Git + GitHub | ✓ Sí | .git presente; .github/ con assets. |
| GitHub Actions CI/CD | ✗ No | Sin .github/workflows/. |

# 8. Otros hallazgos técnicos

### 8.1 Inconsistencia de roles

El documento (sección 7.2, RF-008, CU-009) habla de rol 'admin'. El código y firestore.rules usan 'dueno'. Las reglas explícitamente comentan: 'antes era admin → ahora es dueno'. La doc debería actualizarse, o bien renombrar el rol en código.

### 8.2 Documentación dentro del repo

La carpeta Docs/ existe pero está vacía. README.md sigue siendo 'A new Flutter project' (38 bytes). La documentación técnica solo vive como .docx externo. Recomendación: versionar el SRS, casos de uso y diagramas dentro del repo (Markdown o PDF) y enriquecer el README con build/run y arquitectura.

### 8.3 Sprint 2 marcado 'en curso' en el documento

El doc indica Sprint 2 'En curso' (Infraestructura: GitHub, Firebase config, Firestore, Security Rules). Lo verificado: GitHub ✓, Firebase config (firebase_options.dart) ✓, Firestore + reglas + índices ✓. Sprint 2 cumplido. Sprint 3 'Backend: 9 modelos Dart + 5 repositorios' está listado como pendiente pero hay 8 modelos y 5 repositorios — está prácticamente hecho (falta ResenasRepository).

### 8.4 Faltan repositorios documentados

- usuarios_repository.dart ✓

- complejos_repository.dart ✓

- reservas_repository.dart ✓

- partidos_repository.dart ✓

- flash_slots_repository.dart ✓

- FALTA: resenas_repository.dart (no permite que CU-008 funcione).

### 8.5 Modelo de transacciones

El doc menciona una colección 'transacciones' con campos (usuarioId, reservaId, monto, estado, metodoPago) que serían escritos solo por Cloud Functions. Como no hay Cloud Functions ni colección, todo el ciclo de pago/cobro queda como UI cosmética sin auditoría servidor — riesgo para los RNF de seguridad.

### 8.6 Mapa: OpenStreetMap en vez de Google Maps

El cambio funciona y reduce costos, pero contradice el stack documentado y la justificación en sección 8.1 ('Google Maps API: integración nativa con Flutter, documentación amplia y soporte para Perú'). Decidir: cambiar el doc o migrar a google_maps_flutter.

# 9. Recomendaciones priorizadas

### Alta prioridad (bloquean entrega comprometida)

- Implementar Google Sign-In: agregar google_sign_in al pubspec, manejar credential en auth_provider, exponer botón en welcome/registro.

- Crear ResenasRepository y pantallas: ResenaRepository (CRUD), provider, CalificarComplejoScreen, lista de reseñas en complejo_detalle. Cierra RF-007 y CU-008.

- Decidir mapas: migrar a google_maps_flutter o actualizar la documentación para reflejar flutter_map.

- Tests unitarios + de widget: objetivo cobertura ≥ 80%. Empezar por providers y repositorios (mockito). Hace falta crear carpeta test/.

### Media prioridad

- Cloud Functions: al menos para confirmación de pago y notificación post-reserva. Habilita la colección 'transacciones' descrita en el ER.

- Pasarela real: integrar Culqi/MercadoPago/Yape API; sin ello el flujo de pago es ficticio.

- CI/CD: .github/workflows/ci.yml con flutter analyze + flutter test al menos.

- Documentación interna: poblar Docs/ con SRS, diagramas (.png), y reescribir README.md con setup, env vars, scripts de seed.

### Baja prioridad / limpieza

- Alinear terminología: decidir 'admin' o 'dueno' en doc + UI + reglas.

- Documentar prediccion_ia_model: añadirlo al diagrama ER (sección 7) o eliminarlo si no se usa.

- Coherencia 9 colecciones: actualizar el doc para que coincida con la realidad (sin 'horarios' como colección, con/sin 'transacciones').

- Mantenibilidad: agregar firebase_crashlytics y firebase_performance para verificar RNF de disponibilidad y rendimiento.

# 10. Conclusión

El proyecto demuestra una base sólida y un avance considerable: el flujo principal de jugador (buscar → ver → reservar → pagar → confirmar con QR) y el panel del dueño (KPIs, horarios, flash sales, partidos) están funcionales. La arquitectura N-Layer y el modelo de seguridad de Firestore están bien aplicados.

La etiqueta 'LISTO PARA CODIFICAR' del documento ya quedó atrás: el código existe y supera el Sprint 3. Pero para poder marcar el proyecto como 'cumple con el documento' aún hay que cerrar: Google Sign-In, reseñas, Cloud Functions, pasarela real, mapa (decisión), tests y CI/CD. Sin estos, el RNF de mantenibilidad y los RF-001 / RF-005 / RF-007 quedan abiertos.

Estimación: con foco se cierra en 1–2 sprints adicionales (~3–4 semanas). Las brechas restantes son de scope conocido, no de arquitectura.