AL TOQUE

Reserva de Canchas Deportivas

Documentación Técnica Completa

────────────────────────────────────────

Alumno: Gabo

Correo: 72153409@continental.edu.pe

Fecha: Mayo 2026

Versión: 2.0

# 1. INTRODUCCIÓN

Al Toque es una aplicación móvil (iOS/Android) y web que permite a jugadores deportivos buscar, reservar y pagar por canchas deportivas. Los propietarios pueden gestionar canchas, horarios, precios y visualizar estadísticas en tiempo real.

## 1.1 Objetivo General

Crear una plataforma centralizada que conecte la oferta y demanda de canchas deportivas, facilitando transacciones seguras, rápidas y transparentes entre jugadores y propietarios de complejos deportivos.

## 1.2 Actores del Sistema

- Jugador: Busca, reserva y paga canchas deportivas.

- Propietario/Admin: Gestiona complejos, horarios y estadísticas.

- Firebase: Backend como servicio (Firestore, Auth, Functions, Storage).

- FCM: Servicio de notificaciones push multiplataforma.

# 2. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

## 2.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema. Definen comportamientos, funciones y características específicas que el sistema debe poseer para satisfacer las necesidades del usuario.

| ID | Funcionalidad | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Autenticación | Login y registro con email/contraseña y Google Sign-In | ALTA |
| RF-002 | Búsqueda Canchas | Buscar complejos con filtros por tipo, precio, distancia y disponibilidad | ALTA |
| RF-003 | Visualizar Mapa | Mapa interactivo con marcadores de complejos y rutas de acceso | ALTA |
| RF-004 | Sistema Reservas | Flujo de reserva en 3 pasos: cancha → horario → pago | ALTA |
| RF-005 | Gestión de Pagos | Procesamiento de pagos integrado (tarjetas, Yape, PagoEfectivo) | ALTA |
| RF-006 | Crear Partidos | Organizar encuentros deportivos e invitar amigos a una reserva | MEDIA |
| RF-007 | Calificaciones | Calificar y reseñar complejos después de completar una reserva | MEDIA |
| RF-008 | Panel Admin | Dashboard con KPIs, gráficos de ingresos y gestión de reservas | ALTA |
| RF-009 | Flash Sales | Descuentos automáticos en horarios con baja demanda | MEDIA |
| RF-010 | Notificaciones | Push notifications para confirmaciones, recordatorios y ofertas | MEDIA |

## 2.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe funcionar el sistema. Establecen criterios de calidad como rendimiento, seguridad, disponibilidad y escalabilidad.

| Requisito No Funcional | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Respuesta < 2 segundos en búsquedas y carga de pantallas principales. | ALTA |
| Disponibilidad | Sistema disponible 24/7 con uptime ≥ 99.5% (Firebase SLA garantizado). | ALTA |
| Seguridad | Datos cifrados en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo. Autenticación JWT. | ALTA |
| Escalabilidad | Soporte para crecimiento sin refactorización. Firestore escala automáticamente. | ALTA |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva; un usuario nuevo debe poder reservar sin capacitación. | MEDIA |
| Portabilidad | Funciona en iOS 14+, Android 8+, y navegadores web modernos. | MEDIA |
| Mantenibilidad | Código modular con cobertura de pruebas ≥ 80%. Documentación actualizada. | MEDIA |

# 3. CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE (SDLC)

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) define las fases estructuradas que sigue el proyecto Al Toque desde la concepción hasta el mantenimiento. Se aplica el modelo iterativo-incremental, compatible con Scrum.

Figura 1. Ciclo de Vida del Software aplicado al proyecto Al Toque

## 3.1 Fases del SDLC en Al Toque

| Fase | Actividad Principal | Entregables | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Requisitos | Levantamiento de necesidades | SRS, Casos de Uso, Modelos de Datos | Sprint 1 |
| 2. Diseño | Arquitectura y UML | Diagrama clases, secuencia, ER | Sprint 1 |
| 3. Desarrollo | Codificación Flutter + Firebase | Modelos, repositorios, pantallas | Sprint 2-6 |
| 4. Pruebas | Testing unitario e integración | 80+ tests, reporte de bugs | Sprint 7 |
| 5. Implementación | Deploy en stores y Firebase | APK, IPA, Web deploy | Sprint 7 |
| 6. Mantenimiento | Corrección de bugs y mejoras | Actualizaciones de versión | Post-launch |

# 4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO – SCRUM

Se adoptó Scrum como metodología ágil por su capacidad de adaptarse a cambios, entregar valor incremental y fomentar la colaboración continua. Es ideal para proyectos con requisitos evolutivos como Al Toque.

Figura 2. Marco de trabajo Scrum aplicado al proyecto Al Toque

## 4.1 Roles Scrum

- Product Owner (Gabo): Define y prioriza el Product Backlog según el valor de negocio.

- Scrum Master (Gabo): Facilita las ceremonias, elimina impedimentos y garantiza el proceso.

- Development Team (Gabo): Diseña, codifica y prueba los incrementos de software.

## 4.2 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de Sprint | 4 horas | Planificar el trabajo del Sprint |
| Daily Scrum | Diaria | 15 minutos | Sincronizar avance del equipo |
| Sprint Review | Fin de Sprint | 2 horas | Demostrar el incremento entregable |
| Sprint Retrospectiva | Fin de Sprint | 1.5 horas | Identificar mejoras al proceso |

## 4.3 Sprints del Proyecto (7 Sprints × 2 semanas)

| Sprint | Semanas | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Documentación: SRS, Casos de Uso, Modelos, Arquitectura | ✓ Completado |
| 2 | 3-4 | Infraestructura: GitHub, Firebase config, Firestore, Security Rules | En curso |
| 3 | 5-6 | Backend: 9 modelos Dart + 5 repositorios Firebase | Pendiente |
| 4 | 7-8 | Frontend Base: Auth screens, routing, temas light/dark | Pendiente |
| 5 | 9-10 | Integración: Búsqueda, Mapa, Detalle, Reserva, Mis Reservas | Pendiente |
| 6 | 11-12 | Features Premium: Dashboard Admin, Flash Sales, Calificaciones, FCM | Pendiente |
| 7 | 13-14 | QA y Release: 80+ tests, APK/IPA/Web build, Play Store + App Store | Pendiente |

# 5. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

El sistema Al Toque implementa una arquitectura Cliente-Servidor con BaaS (Backend as a Service). Flutter actúa como cliente multiplataforma mientras Firebase provee todos los servicios de backend. Internamente, la aplicación sigue el patrón N-Layer (Capas).

Figura 3. Arquitectura del Sistema Al Toque – Firebase + Flutter

## 5.1 Capas de la Arquitectura

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación (UI) | Flutter + Dart | Pantallas, widgets, navegación con GoRouter |
| Lógica de Negocio | Riverpod 2.0+ | Gestión de estado, validaciones, reglas de negocio |
| Repositorios | Dart + Firestore SDK | Abstracción de acceso a datos, mapeo de modelos |
| Datos | Firestore (NoSQL) | Almacenamiento persistente en 9 colecciones |
| Servidor | Cloud Functions | Lógica de backend: pagos, notificaciones, automatización |
| Autenticación | Firebase Auth | Gestión de identidad: email, Google Sign-In, JWT |

## 5.2 Justificación Arquitectónica

- Cliente-Servidor con BaaS: Reduce tiempo de desarrollo al no gestionar infraestructura de backend.

- N-Layer: Separa responsabilidades, facilitando mantenimiento y pruebas unitarias.

- Firestore NoSQL: Modelo de datos flexible, consultas en tiempo real, escalado automático.

- Cloud Functions: Lógica de negocio crítica ejecutada en servidor seguro, no en cliente.

# 6. MODELADO UML

## 6.1 Diagrama de Casos de Uso (11 CU)

Representa las funcionalidades del sistema y la interacción entre actores (Jugador, Propietario) y el sistema Al Toque.

Figura 4. Diagrama de Casos de Uso – 11 casos de uso del sistema Al Toque

### Tabla Resumen de Casos de Uso

| ID | Caso de Uso | Descripción Breve | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Registrarse | Crear cuenta con email o Google Sign-In | Jugador | ALTA |
| CU-002 | Iniciar Sesión | Autenticarse y cargar sesión según rol | Jugador / Admin | ALTA |
| CU-003 | Buscar Canchas | Filtrar complejos por tipo, precio y ubicación | Jugador | ALTA |
| CU-004 | Ver Detalles | Ver fotos, calificaciones y horarios de un complejo | Jugador | ALTA |
| CU-005 | Reservar Cancha | Flujo de 3 pasos: selección, horario y pago | Jugador | ALTA |
| CU-006 | Ver Mis Reservas | Historial de reservas con filtros por estado | Jugador | ALTA |
| CU-007 | Crear Partido | Organizar encuentro e invitar amigos | Jugador | MEDIA |
| CU-008 | Calificar Complejo | Dar estrellas y comentario post-reserva | Jugador | MEDIA |
| CU-009 | Dashboard Admin | Ver KPIs, gráficos e ingresos | Propietario | ALTA |
| CU-010 | Gestionar Horarios | Configurar disponibilidad y precios | Propietario | ALTA |
| CU-011 | Crear Flash Sale | Publicar descuentos en horarios libres | Propietario | MEDIA |

## 6.2 Diagrama de Clases (9 Modelos)

Representa la estructura estática del sistema, mostrando las 9 entidades de datos, sus atributos, tipos y las relaciones entre ellas.

Figura 5. Diagrama de Clases – 9 modelos de datos del sistema

## 6.3 Diagrama de Secuencia – CU-005: Reservar Cancha

Muestra la interacción entre los componentes del sistema durante el flujo de reserva en 3 pasos, desde la selección de cancha hasta la confirmación con código QR.

Figura 6. Diagrama de Secuencia – Flujo completo de reserva de cancha (3 pasos)

# 7. BASE DE DATOS – MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Al Toque utiliza Firestore (NoSQL de Firebase) como base de datos principal. Firestore organiza los datos en colecciones y documentos, permitiendo subcollections jerárquicas y consultas en tiempo real.

Figura 7. Modelo Entidad-Relación – 9 colecciones Firestore del sistema Al Toque

## 7.1 Estructura de Colecciones Firestore

| Colección | Clave Primaria | Campos Principales | Relaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | uid (Firebase Auth) | nombre, email, rol, avatarUrl, totalReservas, calificacion | → complejos, reservas |
| complejos | complejoId | nombre, ubicacion, lat/lng, propietarioId, calificacionPromedio | FK: propietarioId → usuarios |
| canchas | canchaId (sub: complejo) | complejoId, nombre, tipo, precioBase, capacidad | FK: complejoId → complejos |
| horarios | horarioId (sub: cancha) | canchaId, fecha, horaInicio, horaFin, disponible, precioFinal | FK: canchaId → canchas |
| reservas | reservaId | usuarioId, canchaId, complejoId, precioTotal, estado | FK: múltiples entidades |
| transacciones | transaccionId | usuarioId, reservaId, monto, estado, metodoPago | FK: reservaId → reservas |
| reseñas | resenaId | usuarioId, complejoId, calificacion (1-5), comentario, fecha | FK: complejoId, usuarioId |
| flash_slots | flashSlotId | canchaId, fecha, horaInicio, descuentoMonto, precioFinal | FK: canchaId → canchas |
| partidos | partidoId | reservaId, creadorId, nombre, nivel, cuposMaximos, estado | FK: reservaId → reservas |

## 7.2 Reglas de Seguridad Firestore

- usuarios: Solo el propietario del documento puede leer/escribir sus propios datos.

- complejos: Lectura pública para todos los usuarios; escritura solo para el propietario autenticado.

- reservas: Un usuario solo puede ver y modificar sus propias reservas.

- horarios: Solo administradores (rol=admin) pueden modificar disponibilidad y precios.

- transacciones: Solo Cloud Functions puede crear/modificar transacciones (no el cliente).

- reseñas: Solo usuarios con reserva completada (estado=completada) pueden crear reseñas.

# 8. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS RECOMENDADAS

A continuación se detalla el stack tecnológico completo seleccionado para el desarrollo del proyecto Al Toque, con justificación de cada elección.

| Capa / Área | Tecnología | Descripción y Justificación | Relevancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter 3.10+ | Framework multiplataforma (iOS, Android, Web) con un único código fuente | Alta |
| Lenguaje | Dart 3.0+ | Lenguaje tipado, compilado a nativo ARM y JavaScript | Alta |
| Estado | Riverpod 2.0+ | Gestión de estado reactivo, testeable y seguro en tipado | Alta |
| Navegación | GoRouter 12.0+ | Enrutamiento declarativo con deep links y guards de autenticación | Alta |
| Autenticación | Firebase Auth | Gestión de identidad: email, Google, tokens JWT automáticos | Alta |
| Base de Datos | Cloud Firestore | NoSQL en tiempo real, offline-first, escalamiento automático | Alta |
| Backend | Cloud Functions | Node.js serverless para lógica de negocio crítica y webhooks | Alta |
| Almacenamiento | Firebase Storage | Almacenamiento de imágenes y archivos con URLs seguras | Media |
| Notificaciones | FCM (Cloud Messaging) | Push notifications multiplataforma iOS, Android y Web | Media |
| Mapas | Google Maps API | Mapas interactivos, marcadores personalizados y cálculo de rutas | Alta |
| Pagos | PagoEfectivo / Yape | Pasarela de pagos local peruana + tarjetas internacionales | Alta |
| Testing | Flutter Test + Mockito | Tests unitarios, de widget y de integración con mocks | Media |
| Control versiones | Git + GitHub | Control de versiones distribuido con flujo GitFlow | Alta |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatización de builds, tests y despliegues en cada push | Media |
| IDE | VS Code + Android Studio | Entornos de desarrollo con extensiones Flutter/Dart | Alta |
| Diseño | Figma | Prototipado de interfaces y sistema de diseño del proyecto | Media |

## 8.1 Justificación del Stack Seleccionado

- Flutter + Dart: Permite desarrollar iOS, Android y Web con un único código fuente, reduciendo tiempo y costos hasta un 60%.

- Firebase (BaaS): Elimina la necesidad de gestionar servidores propios, con alta disponibilidad garantizada por Google.

- Riverpod: Supera a Provider y BLoC en simplicidad de testing y seguridad de tipos en Dart 3.0.

- Firestore NoSQL: Ideal para datos estructurados jerárquicamente (complejo → canchas → horarios) con consultas en tiempo real.

- Google Maps API: Integración nativa con Flutter, documentación amplia y soporte para Perú con mapas actualizados.

# LISTO PARA CODIFICAR

Con esta documentación técnica completa, el proyecto Al Toque tiene todos los fundamentos necesarios para iniciar el desarrollo:

- 8 secciones técnicas documentadas (Requisitos, SDLC, Scrum, Arquitectura, UML, BD, Stack)

- 10 Requisitos Funcionales + 7 No Funcionales definidos y priorizados

- 11 Casos de Uso con flujos detallados y diagramas UML

- 9 Modelos de Datos con relaciones definidas en Diagrama de Clases y ER

- Arquitectura Firebase + Flutter documentada y justificada

- 7 Sprints Scrum planificados (14 semanas de desarrollo)

- Stack tecnológico de 16 herramientas seleccionadas y justificadas

Cada caso de uso corresponde a una pantalla Flutter, cada modelo es un archivo .dart, cada flujo es un método en los repositorios. ¡Comienza por el Sprint 3: modelos de datos!